PERENCANAAN KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK

“Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah”

MATA KULIAH IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Dibuat oleh:

| Mochammad Raditya Ramadani Akbar | : | 103072400039 |
| --- | --- | --- |
| Danendra Adi Wicaksono | : | 103072400076 |
| Rui Juniarta | : | 103072400090 |
| Arya Bariq Irawan | : | 103072400132 |

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY

2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Rumusan Masalah	1

1.3.	Tujuan	2

BAB II PEMILIHAN TOOL KONSTRUKSI	3

2.1.	PEMILIHAN DBMS	3-4

2.2.	PEMILIHAN IMK/UI TOOL	4

2.3.	PEMILIHAN BAHASA PEMROGRAMAN	5

2.4.	RINGKASAN TOOL TERPILIH	6

BAB III RENCANA KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK	7

3.1.	Rencana Konstruksi	7-8

3.2.	Tahapan Konstruksi	8-9

3.3.	Monitoring Konstruksi	9

3.4.	Pengujian dan Deployment	9

3.5.	Kesimpulan	10

# BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan penjualan dan pengelolaan produk. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui sistem berbasis web yang dapat membantu proses penyajian informasi produk, pemesanan, pengelolaan stok, serta pemberian rekomendasi produk.

Pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak (APPL), kelompok telah melakukan analisis dan pengembangan awal terhadap sistem Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah. Hasil dari TUBES APPL tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pengembangan perangkat lunak pada mata kuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak. Topik dan versi implementasi yang digunakan sebelumnya adalah website e-commerce dengan teknologi PHP dan MySQL.

Pada tahap lanjutan ini, diperlukan perencanaan konstruksi perangkat lunak yang mencakup pemilihan Database Management System (DBMS), tool antarmuka pengguna (IMK/UI), dan bahasa pemrograman, serta penyusunan rencana konstruksi, pengujian, dan deployment. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam perencanaan konstruksi perangkat lunak ini adalah:

- Bagaimana menentukan DBMS yang sesuai untuk mendukung kebutuhan sistem e-commerce dan pengelolaan data produk?

- Bagaimana menentukan tool antarmuka pengguna (IMK/UI) yang sesuai untuk pengembangan website?

- Bagaimana menentukan bahasa pemrograman yang sesuai untuk mengimplementasikan sistem?

- Bagaimana menyusun rencana konstruksi, pengujian, dan deployment perangkat lunak secara terstruktur?

Tujuan

Tujuan dari penyusunan perencanaan konstruksi perangkat lunak ini adalah:

- Menentukan DBMS yang sesuai untuk sistem Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah.

- Menentukan tool antarmuka pengguna yang digunakan dalam pengembangan website.

- Menentukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi perangkat lunak.

- Menyusun rencana konstruksi perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dan pengembangan pada mata kuliah APPL.

- Menyusun rencana pengujian dan deployment sebagai tahap lanjutan dalam pengembangan perangkat lunak.

# BAB II
PEMILIHAN TOOL KONSTRUKSI

Mata kuliah ini tidak mengizinkan penggunaan Google Apps Script sebagai backend. Berikut ini rencana pemilihan tool konstruksi perangkat lunak (DBMS, IMK/UI Tool, dan Bahasa Pemrograman) untuk Website UMKM Perabotan Rumah versi ini, menggunakan arsitektur client-server konvensional (LAMP Stack: Apache, MySQL, PHP) sesuai dokumen SKPL dan DPPL versi PHP & MySQL.

PEMILIHAN DBMS

Perbandingan opsi DBMS dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan proyek: harus RDBMS konvensional (bukan platform serverless), mendukung relasi antar tabel dan transaksi (ACID) untuk proses pemesanan & pengurangan stok, serta mudah dideploy pada hosting/VPS berbiaya rendah.

| Kriteria | MySQL | PostgreSQL | Microsoft SQL Server | SQLite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya | Gratis, open-source | Gratis, open-source | Berbayar (lisensi komersial) | Gratis |
| Dukungan Hosting/Shared Hosting | Sangat luas (hampir semua shared hosting) | Terbatas pada sebagian hosting | Jarang tersedia di shared hosting | Tidak perlu server terpisah |
| Dukungan Transaksi (ACID) | Ya (InnoDB) | Ya | Ya | Terbatas (single-writer) |
| Integrasi dengan PHP | Native (PDO/mysqli) | Perlu ekstensi PDO_PGSQL | Perlu driver tambahan (sqlsrv) | Native (PDO_SQLITE), tapi tidak cocok multi-user |
| Kemudahan Administrasi (Mitra/Tim) | Mudah (phpMyAdmin tersedia luas) | Perlu pgAdmin, kurang umum di hosting murah | Perlu SQL Server Management Studio | Tanpa GUI admin standar berbasis web |

Kesimpulan: dipilih MySQL, karena gratis, didukung hampir seluruh layanan shared hosting/VPS di Indonesia, terintegrasi native dengan PHP melalui PDO, mendukung transaksi (BEGIN TRANSACTION - COMMIT/ROLLBACK) yang penting untuk menjaga konsistensi data pemesanan dan stok, serta dapat dikelola dengan mudah melalui phpMyAdmin tanpa command line.

PEMILIHAN IMK/UI TOOL

Karena sistem tetap berupa website yang diakses langsung melalui browser (bukan aplikasi desktop), pemilihan UI tool difokuskan pada opsi yang mendukung pengembangan halaman dinamis PHP yang terhubung basis data, dibandingkan terhadap opsi lain yang dibahas pada materi perkuliahan.

| Kriteria | VS Code + Bootstrap (PHP native) | Dream Weaver | Electron | Tauri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kesesuaian Arsitektur | Native untuk halaman PHP dinamis + MySQL | WYSIWYG untuk halaman statis | Untuk aplikasi desktop (bukan web biasa) | Untuk aplikasi desktop (bukan web biasa) |
| Kebutuhan Instalasi Pengguna | Tidak ada (akses via browser) | Tidak ada (hasil tetap web statis) | Perlu instalasi aplikasi desktop | Perlu instalasi aplikasi desktop |
| Dukungan Konten Dinamis/DB | Penuh (PHP dapat query MySQL langsung di halaman) | Terbatas, tidak dirancang untuk PHP dinamis | Tidak relevan (bukan tujuan web hosting) | Tidak relevan (bukan tujuan web hosting) |
| Kesesuaian dengan Tim (Skill & Waktu) | Sesuai (HTML/CSS/JS/PHP umum dikuasai) | Kurang relevan, tools legacy | Perlu belajar Node.js packaging (tidak dibutuhkan) | Perlu belajar Rust (tidak dibutuhkan) |

Kesimpulan: dipilih Visual Studio Code sebagai code editor dengan Bootstrap sebagai framework CSS untuk antarmuka, karena sistem tetap harus berupa website yang diakses langsung dari browser tanpa instalasi (sesuai SKPL), sehingga Electron dan Tauri (aplikasi desktop) tidak relevan, sementara Dream Weaver kurang cocok untuk halaman dinamis yang terhubung ke basis data MySQL.

PEMILIHAN BAHASA PEMROGRAMAN

Bahasa pemrograman digunakan untuk mengimplementasikan fungsi dan proses yang terdapat pada sistem. Pemilihan bahasa pemrograman mempertimbangkan kesesuaian dengan arsitektur sistem, integrasi dengan database, dukungan terhadap pengembangan website, serta kemampuan kelompok.

Beberapa bahasa pemrograman dipertimbangkan sebelum menentukan bahasa yang akan digunakan dalam proses konstruksi.

| Kriteria | PHP | Python (Flask/Django) | Java (Servlet/Spring) | Node.js (JavaScript) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dukungan Hosting Murah/Shared Hosting | Sangat luas, hampir semua shared hosting mendukung PHP | Jarang tersedia di shared hosting | Jarang tersedia, umumnya butuh VPS + JVM | Sebagian hosting mendukung, tapi kurang umum dibanding PHP |
| Integrasi dengan MySQL | Native (PDO/mysqli) | Perlu library tambahan (mis. SQLAlchemy) | Perlu JDBC + konfigurasi tambahan | Perlu library tambahan (mis. mysql2) |
| Kurva Belajar bagi Tim | Rendah-Menengah (sintaks mirip C, banyak referensi) | Menengah | Menengah-Tinggi (perlu OOP & build tool) | Menengah (perlu paham async/event-loop) |
| Kompleksitas Setup Proyek | Rendah (tanpa framework berat, langsung jalan di Apache) | Perlu virtual environment & WSGI server | Perlu Maven/Gradle, server aplikasi (Tomcat) | Perlu Node runtime & package manager terpisah dari web server |

Kesimpulan: dipilih PHP, karena didukung secara native oleh hampir seluruh layanan web hosting yang menjadi target deployment TUBES, terintegrasi langsung dengan MySQL melalui PDO tanpa dependensi tambahan, memiliki kurva belajar yang sesuai dengan kemampuan tim, dan tidak memerlukan setup server aplikasi terpisah seperti Java (Tomcat) atau Node.js - sehingga sesuai kebutuhan proyek TUBES tanpa menjadi berlebihan (over-engineered).

RINGKASAN TOOL TERPILIH

Setelah dilakukan perbandingan terhadap beberapa alternatif, tool yang digunakan dalam konstruksi perangkat lunak dirangkum sebagai berikut.

| Kategori | Tool Terpilih |
| --- | --- |
| DBMS | MySQL |
| IMK / UI Tool | Visual Studio Code + Bootstrap (HTML, CSS, JavaScript, PHP) |
| Bahasa Pemrograman | PHP (dengan ekstensi PDO untuk akses basis data) |
| Web Server | Apache (XAMPP untuk pengembangan, shared hosting/VPS untuk produksi) |

Tool yang telah dipilih menjadi dasar dalam proses konstruksi perangkat lunak. MySQL digunakan untuk pengelolaan database, Visual Studio Code dan Bootstrap digunakan dalam pengembangan antarmuka, sedangkan PHP dengan PDO digunakan untuk implementasi sisi server dan akses database. Apache digunakan sebagai web server dalam arsitektur LAMP.

# BAB III
RENCANA KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK

Rencana Konstruksi

Tabel berikut merupakan rencana kerja konstruksi perangkat lunak selama 10 minggu, disesuaikan dengan konten TUBES Website UMKM Perabotan Rumah (mengacu pada modul dan kelas pada dokumen DPPL). Tanda "V" menunjukkan minggu pelaksanaan aktivitas; kolom Status diisi seiring progres pengerjaan (mis. On Track / Delay / Done).

| No | Activity | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | PIC | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Create DATABASE (MySQL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Pilih DBMS (MySQL) | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Danendra |  |
| 1b | Buat struktur tabel: kategori & produk (via phpMyAdmin/SQL script) | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rui Juniarta |  |
| 1c | Buat struktur tabel: pesanan, detail_pesanan, admin |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | Raditya |  |
| 1d | Input sampel data kategori & produk |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | Rui Juniarta |  |
| 2 | Create User Interface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Pilih IDE/UI Tool (VS Code + Bootstrap) |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Danendra |  |
| 2b | Buat UI Beranda & Katalog Produk (HTML/PHP + Bootstrap) |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Raditya |  |
| 2c | Buat UI Detail Produk, Keranjang, Form Rekomendasi |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | Raditya |  |
| 2d | Buat UI Checkout & Cek Status Pesanan |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | Arya |  |
| 2e | Buat UI Login, Dashboard, Manajemen Produk/Kategori/Stok/Pesanan, Laporan |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | Arya |  |
| 3 | Create CODEs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Pilih bahasa pemrograman (PHP + PDO) |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | Danendra |  |
| 3b | Kode koneksi Form Katalog - Tabel produk & kategori (query SELECT) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | Rui Juniarta |  |
| 3c | Kode Mesin Rekomendasi (rule-based scoring dengan query SQL) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | Danendra |  |
| 3d | Kode koneksi Form Pemesanan - Tabel pesanan/detail_pesanan (validasi, transaksi SQL, kurangi stok) |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | Arya |  |
| 3e | Kode Login Admin (session PHP) & Manajemen Stok (+ peringatan stok menipis) |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | Arya |  |
| 3f | Kode Laporan Penjualan (query agregasi SUM/GROUP BY) |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | Raditya |  |
| 4 | Testing & Deployment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Unit testing seluruh modul |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | Semua Anggota |  |
| 4b | Deploy Web App (upload ke shared hosting/VPS via cPanel/FTP, import skema MySQL) |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | Danendra |  |
| 4c | User Acceptance Testing bersama ≥10 responden mitra UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Semua Anggota |  |
| 4d | Perbaikan bug hasil UAT |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Semua Anggota |  |
| 5 | Dokumentasi & Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Penyusunan laporan akhir TUBES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Semua Anggota |  |
| 5b | Persiapan presentasi/demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Semua Anggota |  |

Tahapan Konstruksi

Berdasarkan rencana konstruksi, proses pembangunan perangkat lunak terdiri dari beberapa aktivitas utama, yaitu:

- Create Database

Tahap ini meliputi pembuatan database dan tabel yang diperlukan oleh sistem. Database digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan produk, kategori, pesanan, detail pesanan, pengguna, stok, dan data pendukung lainnya.

- Create User Interface

Tahap ini meliputi pembuatan antarmuka website berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Antarmuka mencakup halaman katalog, detail produk, keranjang, checkout, status pesanan, serta halaman administrasi.

- Create Codes

Tahap ini merupakan proses implementasi fungsi sistem menggunakan PHP dan integrasi database menggunakan PDO. Pada tahap ini dikembangkan fungsi-fungsi utama seperti pengelolaan produk, pemesanan, rekomendasi produk, login admin, pengelolaan stok, dan laporan.

- Testing & Deployment

Tahap testing dilakukan untuk memastikan fungsi yang telah dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Setelah pengujian dilakukan, sistem dipersiapkan untuk deployment pada server yang telah ditentukan.

- Dokumentasi & Pelaporan

Tahap terakhir mencakup penyusunan dokumentasi proses pengembangan, hasil pengujian, serta laporan TUBES sebagai dokumentasi keseluruhan proses konstruksi perangkat lunak.

Monitoring Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dipantau berdasarkan jadwal yang telah ditentukan pada Tabel 3.1. Kolom PIC digunakan untuk menunjukkan anggota yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas, sedangkan kolom Status digunakan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.

Dengan adanya jadwal, PIC, dan status pekerjaan dalam satu tabel, proses konstruksi dapat dipantau secara lebih terstruktur sampai seluruh aktivitas pengembangan selesai.

Pengujian dan Deployment

Setelah implementasi selesai, perangkat lunak akan melalui tahap pengujian untuk memastikan setiap fungsi dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan sebelum sistem digunakan secara keseluruhan.

Selanjutnya, sistem dipersiapkan untuk deployment menggunakan arsitektur client-server yang telah ditentukan, yaitu Apache sebagai web server, MySQL sebagai DBMS, dan PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server.

Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, konstruksi Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah akan menggunakan arsitektur client-server dengan Apache sebagai web server, MySQL sebagai DBMS, serta PHP sebagai bahasa pemrograman. Visual Studio Code dan Bootstrap digunakan untuk mendukung proses pengembangan antarmuka.

Perencanaan konstruksi mencakup pembuatan database, antarmuka pengguna, implementasi kode program, pengujian dan deployment, serta dokumentasi dan pelaporan. Seluruh kegiatan konstruksi direncanakan berdasarkan jadwal W1–W10 dengan PIC pada setiap kegiatan sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara terarah dan terkontrol.